# Phase 32 — Premier audit Codex et corrections

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-25 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-04 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.129 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 1 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.129 Premier audit Codex et corrections (2026-10-04)

Rémi a fait auditer le code et les documents par Codex (docs/audits/AUDIT_2026-10-04_revue-code.md, avec la réponse point par point). Retenu et corrigé : P1-001 (une réservation de fidélité ne se consomme plus que si tout concorde : même caisse, non expirée à l'heure de la vente, mêmes abonné, points, montant ou code), P2-002 (la masse salariale est fermée avec l'option « Planning & masse salariale » ; fiches, accès caisse et tablettes restent dans la base), P2-004 (premiers tests des écrans : file d'envoi hors ligne, fidélité, menu), P3-001 (documents générés en tout ou rien), P3-002 (écrans du directeur chargés à la demande, la caisse reste dans le chargement principal). Non retenu, avec la raison : P2-001 (l'export comptable est dans la base depuis la décision §15.124). Déjà réglé : P2-003.

## 2. Ce qui a été construit — commits

- 4e289bd — 2026-10-04 — Audit Codex : P1 réservation de fidélité vérifiée avant d'être consommée ; option équipe, tests des écrans, documents tout ou rien, chargement allégé

## 3. Fichiers, par couche

### Tests

- apps/api/test/fidelite-caisse.test.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/test/options.test.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.test.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/caisse/memoire.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/editeur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/routes/caisse.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/fidelite-caisse.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/package.json — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/caisse/FideliteCaisse.test.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/vitest.config.ts — créé — voir sur GitHub

### Serveur OVH et outils (infra)

- infra/outils/phases-word.cjs — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- AGENTS.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/audits/AUDIT_2026-10-04_revue-code.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/PHASE_23_OPTIONS_PAR_LIEU_APPLICATION_INSTALLABLE_LOGO.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/PHASE_30_FIDELITE_A_LA_CAISSE_CODE_PROMO_ET_POINTS_DANS_LE_TICKET_SCELLE.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/PHASE_31_SUIVI_DU_DEVELOPPEMENT_ET_PREPARATION_DE_LAUDIT_CODEX.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_00_SOCLE_DE_PRODUCTION_ET_CONFIGURATION_DUN_LIEU_VIDE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_01_MATCHS_CAISSE_MES_CAISSES_JOURNAL_DES_TICKETS.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_02_RETOUR_DE_DEMONSTRATION_ORGANISATION_EN_6_ENTREES_MAQUETTES.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_03_VENTE_SANS_RESEAU_LA_TABLETTE_SCELLE_LE_SERVEUR_VERIFIE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_04_SERVEUR_DE_TEST_OVH.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_05_COMPTES_DES_CAISSIERES_ET_TABLETTES_ENREGISTREES.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_06_TICKET_CLIENT_SUR_DEMANDE_ET_DUPLICATA.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_07_CLOTURE_DU_MATCH_Z_DES_TIROIRS_RECTIFICATION_SIGNEE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_08_RESULTATS_SUR_LES_VRAIES_VENTES.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_09_EQUIPE_FICHES_PLANNING_MASSE_SALARIALE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_10_STOCK_RESERVE_LIVRAISONS_AU_CUMP_MISE_EN_PLACE_COMPTAGE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_11_REMONTEES_AU_COFFRE_ET_Z_DU_COFFRE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_12_CLOTURES_MENSUELLE_ET_ANNUELLE_TOTAL_PERPETUEL.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_13_EXERCICE_PAR_LIEU_SAUVEGARDES_CHIFFREES_HORS_SERVEUR.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_14_MODE_FORMATION_FACTICE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_15_EXPORT_POUR_LEXPERT_COMPTABLE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_16_CLICK_COLLECT_MOTEUR_DE_PRIX_ET_CATALOGUE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_17_VUE_TELEPHONE_EN_DIRECT.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_18_COUTS_PAR_BUVETTE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_19_FIDELITE_PARTIE_GESTION.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_20_FACTURES_FOURNISSEURS.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_21_BACK_OFFICE_EDITEUR_NIVEAU_1.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_22_DECISIONS_DU_2026_10_01_ET_RECETTES.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_23_OPTIONS_PAR_LIEU_APPLICATION_INSTALLABLE_LOGO.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_24_ADRESSE_DU_SITE_FLAIXEXPERT_FLAIXLABS_COM.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_25_MARQUE_FLAIX_EXPERT_LIEUX_ET_DIRECTEURS_DEPUIS_LE_BACK_OFFICE_MOTS_DE_.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_26_CLICK_COLLECT_NEUTRE_EXPORT_COMPTABLE_DANS_LA_BASE_ASSIETTE_DE_LA_COMM.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_27_STOCK_DES_INGREDIENTS_AU_CHOIX_BIERE_PRESSION.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_28_LOGO_OFFICIEL_V2.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_29_DOSSIER_DE_CONFORMITE_V0_1.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_30_FIDELITE_A_LA_CAISSE_CODE_PROMO_ET_POINTS_DANS_LE_TICKET_SCELLE.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/developpement/phases/word/PHASE_31_SUIVI_DU_DEVELOPPEMENT_ET_PREPARATION_DE_LAUDIT_CODEX.docx — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

### Autres

- pnpm-lock.yaml — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### apps/web/src/composants/Coquille.test.ts

- menu selon les options activées par FlaiX Expert

  - toutes les options actives : les huit entrées

  - assistant IA activé par FlaiX Expert : l'entrée Assistant apparaît juste après Résultats et En direct

  - Achats (§15.172) : présent avec les factures seules ou le stock seul

  - Stock, Fidélité et Factures désactivées : leurs entrées disparaissent, la base reste

### apps/web/src/pages/caisse/memoire.test.ts

- la tablette garde chaque ticket avant de l'afficher encaissé

  - trois ventes : mémorisées dans l'ordre, en attente d'envoi

  - [F] mémoire de la tablette pleine ou refusée : l'enregistrement échoue, la vente n'est PAS comptée encaissée

- envoi au serveur

  - le serveur confirme : la file se vide, dans l'ordre

  - réseau coupé : rien n'est retiré de la mémoire, la tablette se dit hors ligne

  - serveur injoignable derrière le relais (502) : traité comme une coupure

  - refus du serveur : le message s'affiche, le ticket reste en mémoire

  - session expirée (401) : la tablette demande une reconnexion, rien n'est perdu

  - une vente faite pendant l'envoi part au tour suivant, sans doublon

  - deux envois demandés en même temps : un seul part

  - 250 tickets après une longue coupure : envoyés par lots de 200, dans l'ordre

- nouvelles de la tablette au serveur (caisse automatique, §15.130)

  - caisse ouverte : la tablette dit son dernier ticket et ce qui attend ; pas de nouvelles redonnées avant 30 s si rien n'a bougé

  - le directeur a clôturé la caisse, tout était envoyé : la tablette se libère pour le prochain événement

  - [F] clôture forcée avec 2 tickets pas envoyés : la caisse se libère, les 2 tickets restent sur la tablette, mis de côté

  - [F] mémoire pleine au moment de mettre les tickets de côté : la caisse reste affichée, avec ses tickets

  - réseau coupé : rien ne change sur la tablette

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.