# Audit des phases 67 à 75 — revue de Claude du 2026-10-25

Demandé par Rémi le 2026-10-25 : « une audite de tout ce que nous avons développé dernièrement… un informaticien qui reprend le dossier doit savoir ce qui a été fait et comment ; une audite va être faite par Codex derrière ». Ce rapport est une auto-revue : Claude relit le code qu'il a écrit. Il ne remplace pas l'audit indépendant de Codex (consigne à jour dans ../developpement/CODEX_AUDIT_PROMPT.md) : à recouper, pas à recopier.

## 1. Verdict

- Les phases 67 à 75 (dossier §15.166 à §15.174, migrations 0054 à 0057) tiennent les règles du projet sur l'essentiel : moteur pur et testé, isolement des lieux par la base, droits exigerDirecteur, écriture seule des registres, journal technique pour chaque changement de paramétrage.

- Sept défauts trouvés par cette revue, tous corrigés le 2026-10-25 (commit 0ff2657, migration 0058, §15.175) : le plus important, une règle du guide de reprise oubliée deux fois (la configuration nouvelle n'était pas recopiée en mode formation).

- Quatre régressions apparues pendant les phases, trouvées par la suite complète des tests et corrigées sur le moment (§ 4).

- Quinze points ouverts, aucun bloquant pour le serveur de test : performances, approximations assumées, limites de la lecture des fichiers, environnement du poste de Rémi (§ 5).

- Mise en production réelle : toujours conditionnée aux points du ../avancement.md et de ../points-a-revoir.md (base neuve, conformité, NF525).

## 2. Périmètre

| Phase | Dossier | Sujet | Migration | Commits principaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | §15.166 | Le tableau En direct d'après la maquette, avec le lieu en 3D | — | 0e5db30, a54313b, 77de79f |
| 68 | §15.167 | En direct à part, au design des maquettes ; Résultats pour les événements terminés | — | 25fcf2a, a34efbd, f73a1b3 |
| 69 | §15.168 | Exports de L'Addition lus seuls ; annuler un import de caisse connectée | 0054 | b54f0f6 |
| 70 | §15.169 | Décor fixe, stock dans l'ordre, ouverture depuis En direct, stock des événements privés, marge par catégorie | 0055 | 074b283, 9a05031, 47bddbf, 600c400, 61ad9fb |
| 71 | §15.170 | Rapport de stock par événement ; « Ce qu'il te reste » en clair ; le net en direct | — | 26cf6ab, 631ca41, 5a7f287, 7b2ecfb |
| 72 | §15.171 | Les chiffres de la soirée ; événements privés dans Résultats ; Click & Collect par fichier | 0056 | b75c773, 2561df7 |
| 73 | §15.172 | Achats, Ingrédients à part, raccourci de clôture ; facture qui entre en réserve ; export pour le comptable | — (dépendances fflate, pdf-lib) | 8aa91c8, e521638, e3f7ec6, 269beca |
| 74 | §15.173 | Factures automatisées : import Excel ou CSV, colis, correspondances apprises, alertes | 0057 | 6d19641, 1c6a401 |
| 75 | §15.174 | Correspondances fournisseurs à l'écran ; Résultats au design de la 2e maquette | — | 6fb8776, d2d5506, ee26b84 |
| 76 | §15.175 | Cet audit et ses corrections | 0058 | 0ff2657 |

Chaque phase a sa fiche (décision, commits, fichiers par couche, tests) dans ../developpement/phases/, en Markdown et en Word.

## 3. Ce qui a été vérifié, et comment

- Relecture du code des routes nouvelles ou modifiées (§ 6), en priorité celles qui écrivent : validation d'une facture, annulation d'un import, sortie de stock d'un événement privé, correspondances, export.

- Règles du guide de reprise (../developpement/GUIDE_DE_REPRISE.md § 4), une par une, contre chaque migration et chaque route : isolement, droits, écriture seule, journal technique, options du lieu, mode formation.

- Bornes de la base : chaque valeur calculée écrite en base comparée à la contrainte de sa colonne (c'est ainsi qu'a été trouvé le défaut A2).

- Fichiers produits pour l'extérieur (CSV pour Excel, PDF, zip) : contenu saisi par l'utilisateur, noms de fichiers, taille.

- Tests : types (tsc --noEmit) des trois paquets ; moteur complet ; serveur fichier par fichier (pnpm --filter @flaix/api test:un-par-un) ; écrans dossier par dossier (le poste de 6 Go fait tomber la suite d'un seul bloc : un arrêt de Node, pas un échec de test). Les chiffres exacts sont au § 7.

## 4. Régressions apparues pendant les phases (corrigées sur le moment)

| # | Introduite | Défaut | Trouvé par | Corrigé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | §15.167 | Résultats limité aux événements clos : un lieu dont les ventes viennent d'une caisse connectée (événements jamais clos dans FlaiX Expert) n'avait plus de Résultats. | Test serveur caisses-externes | §15.168, b54f0f6 : evenementTermine (clos, ou commencé et avec des ventes) |
| R2 | §15.167 | Trois tests lisaient Résultats pendant un événement ouvert (cibles de marge, conditionnement, personnel). Le comportement voulu avait changé, pas le code fautif : tests réécrits pour lire après la clôture, ou Finances pendant l'événement. | Suite complète du serveur | 5a7f287, 7b2ecfb |
| R3 | §15.173 | En-têtes avec ponctuation (« P.U. HT », « Qté. ») non reconnus : sansAccents remplace la ponctuation par des espaces. | Test d'écran de l'import | avant le commit 1c6a401 |
| R4 | §15.164 → §15.169 | Le décor du lieu (patinoire…) n'était gardé qu'avec « Enregistrer » à la fin du placement : il revenait au stade. | Retour de Rémi | 074b283 : enregistré au clic |

## 5. Défauts trouvés par cette revue — tous corrigés (§15.175, commit 0ff2657)

| # | Gravité | Défaut | Scénario | Correction | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | P2 | Mode formation : la famille des catégories (0056) et les correspondances fournisseurs (0057) ne se recopiaient pas dans le lieu de formation (règle n° 6 du guide), et la correction d'une correspondance n'était pas dans la liste CONFIGURATION (apps/api/src/serveur.ts). | En formation, la part boissons / nourriture était devinée au lieu de reprendre les choix du lieu ; un import de facture ne retrouvait aucun article appris ; une correction faite en formation était effacée à la synchronisation suivante sans prévenir. | Migration 0058 : synchroniser_complements_formation (version 0052) plus la famille et les correspondances (produit de la formation, via origine_id) ; route ajoutée à CONFIGURATION. | apps/api/test/formation-complements.test.ts (2, dont 1 [F]) |
| A2 | P2 | Validation d'une facture : quantité × colis écrite en livraison sans borne, alors qu'un mouvement de stock est limité à 100 000 (stock_mouvement.quantite, migration 0008). | 5 000 colis × 24 = 120 000 : erreur de contrainte, message générique « valeur refusée ». | Refus avant écriture, message qui dit le calcul et quoi vérifier (QUANTITE_MAX_MOUVEMENT, routes/factures.ts). | facture-reserve.test.ts (« [F] quantité × colis au-delà… ») |
| A3 | P3 | Produit fabriqué (avec une recette) : l'écran le comptait parmi les produits qui entreraient en réserve, le serveur l'écartait. | Facture dont seules les lignes sont des produits fabriqués : l'écran cache le motif, le serveur l'exige, la validation reste bloquée. | produitFabrique sur chaque ligne (LigneFactureVue), même règle à l'écran et au serveur. | tests factures (serveur et écran) relancés |
| A4 | P2 | Récapitulatif pour Excel : un fournisseur, un client ou un n° de facture saisi qui commence par =, +, - ou @ est lu par Excel comme une formule (injection de formule). | Un fournisseur nommé =HYPERLINK(…) dans l'export du comptable. | Apostrophe devant ces textes (csvRecapFactures, packages/domain/src/factures.ts). | factures.test.ts (« [F] … jamais une formule pour Excel ») |
| A5 | P3 | Correspondance apprise jamais « désapprise » : une ligne remise sans produit et sans colis laissait l'ancien produit retenu. | Erreur de rapprochement corrigée sur une facture, puis reproposée à l'import suivant. | Ligne sans produit ni colis : la correspondance existante est remise à vide (apprendreCorrespondances). | facture-reserve.test.ts (« produit retiré… ») |
| A6 | P2 | Export pour le comptable construit en mémoire sans limite (pièces jointes jusqu'à 10 Mo chacune). | Une année entière de factures avec photos : mémoire du serveur saturée. | Somme des pièces jointes bornée à 150 Mo (EXPORT_PIECES_MAX), sinon 413 « choisis une période plus courte ». | — (borne simple ; à couvrir si Codex le juge utile) |
| A7 | P3 | Options du lieu : l'onglet « Événements privés » de Résultats s'affichait option coupée (erreur à l'ouverture) ; la case « faire entrer en réserve » s'affichait sans l'option Stock. | Lieu sans l'option Événements privés ou Stock. | Onglet et case selon useOptions(). | tests d'écrans de Résultats et des factures relancés |

## 6. Points ouverts (non corrigés) — à trancher ou à surveiller

| # | Gravité | Point | Où | Proposition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | P3 | Charge : la vue d'ensemble de Résultats appelle /api/resultats, /api/finances, /api/pertes et /api/prevision ; En direct relit /api/plan-stade et /api/direct toutes les 10 s et /api/finances toutes les 30 s par écran ouvert. | pages/resultats/Ensemble.tsx, ChiffresSoiree.tsx, pages/direct/EnDirect.tsx | Mesurer sur une vraie soirée ; au besoin, une route « résumé » unique ou un cache court côté serveur. |
| O2 | P3 | Logique dupliquée : les minutes de personnel des « chiffres de la soirée » sont recalculées en SQL (minutesPersonnel), alors que le planning les calcule déjà (minutesReelles). | apps/api/src/routes/resultats.ts (minutesPersonnel) | Réutiliser affectationsDuMatch / totauxAffectations de routes/planning.ts. |
| O3 | P3 | Correspondances apprises dès l'enregistrement d'une facture (pas seulement à la validation), et clé du fournisseur = son nom normalisé : « Metro » et « METRO Cash & Carry » sont deux fournisseurs. | apprendreCorrespondances | Choix assumé (le directeur corrige dans Achats › Correspondances) ; à revoir si les doublons de fournisseurs gênent. |
| O4 | P3 | Prix ÷ colis arrondi au centime : un article à moins d'un demi-centime l'unité entre à 0 €. | enUnites (factures-import.ts) | Négligeable en buvette ; à documenter seulement. |
| O5 | P3 | Zip en mémoire (borné à 150 Mo, A6). | GET /api/factures/export | Écriture en flux si les exports deviennent gros. |
| O6 | P3 | PDF des factures de vente : police Helvetica (WinAnsi), caractères hors de ce jeu remplacés par « ? » ; mise en page jamais regardée à l'écran (le navigateur intégré n'affiche pas les PDF). | apps/api/src/pdf-facture.ts | Rémi ouvre un premier export réel (point 5 de points-a-revoir.md). |
| O7 | P3 | Seuils fixes : alerte prix à 25 %, quantité à 3 fois l'habitude (2 livraisons au moins : jamais d'alerte sur les premières factures), export à 150 Mo, livraison à 100 000 unités. | factures-import.ts, routes/factures.ts | Réglables par lieu si Rémi le demande. |
| O8 | P3 | « Mi-temps » : FlaiX Expert n'en connaît pas l'heure ; il montre le quart d'heure le plus fort, en pratique celui de la mi-temps. Calculé pour un seul événement (pas sur une période). | chiffresSoiree, chiffresDeSoiree | Approximation écrite dans le dossier §15.171. |
| O9 | P3 | Fidélité dans les chiffres de la soirée : seuls les tickets FlaiX Expert portant le motif « abonné » comptent ; les ventes importées n'ont pas d'abonné. | chiffresDeSoiree | Normal tant que les caisses externes ne transmettent pas de carte. |
| O10 | P3 | Sortie de stock des événements privés : seuls ceux clôturés après la migration 0055 ont sorti leurs produits ; aucun rattrapage des plus anciens. | sortirDeLaReserve | Choix assumé (§15.169). |
| O11 | P3 | Click & Collect par fichier : aucun vrai export de l'application Break Eat essayé ; colonnes devinées comme pour L'Addition. | caisse connectée breakeat | Attend l'export de Rémi (point 3 de points-a-revoir.md). |
| O12 | P3 | Lecture d'un classeur de facture : la feuille choisie est la meilleure pour des colonnes de caisse (meilleureFeuille de caisses-connectees/fichiers.ts), à défaut la première non vide ; un classeur de facture à plusieurs feuilles peut ouvrir la mauvaise. | pages/factures/Factures.tsx → lireFichierVentes | Passer une fonction de score propre aux factures (devinerColonnesFacture). |
| O13 | P3 | Tests fragiles : le test d'écran de l'import attend 50 ms la réponse des correspondances. | apps/web/src/pages/factures/Factures.test.tsx | Attendre l'état de la requête plutôt qu'un délai. |
| O14 | P3 | Résultats, 2e maquette : la recherche de l'en-tête n'est pas construite ; la colonne de droite (À surveiller, Prochains événements) a disparu des autres onglets (elle est dans la vue d'ensemble). | pages/Resultats.tsx, pages/resultats/Tableaux.tsx | Selon l'avis de Rémi. |
| O15 | — | Environnement du poste de Rémi (pas un défaut du code) : tsx y échoue au lancement de son processus (spawn UNKNOWN, sans doute l'antivirus) : l'aperçu local lance le serveur par node --import tsx src/index.ts (fichier .claude/launch.json, hors dépôt). 6 Go de mémoire : la construction et les suites de tests d'un bloc tombent parfois ; arrêter Docker le temps d'une construction, lancer les tests par fichier ou par dossier. | — | Voir GUIDE_DE_REPRISE.md § 3. |

## 7. Résultats des tests (2026-10-25, après les corrections)

- Types : packages/domain, apps/api, apps/web — aucune erreur.

- Moteur : voir le résumé ci-dessous (suite complète).

- Serveur : suite complète fichier par fichier ; fichiers touchés par l'audit relancés seuls (factures 8, facture-reserve 5, export-factures 2, formation 10, formation-complements 2, conformite-base 15).

- Écrans : 106 tests en 29 fichiers, verts dossier par dossier.

Résumé de la dernière exécution complète : _complété à la fin de l'audit (§ 9)._

## 8. Pour l'auditeur suivant (Codex)

À regarder en priorité, du plus sensible au moins sensible :

- db/migrations/0054_annulation_import_ventes_externes.sql — fonction SECURITY DEFINER annuler_import_ventes_externes et contournement de l'écriture seule par réglage de session (flaix.annulation_import) : peut-on effacer des articles hors de l'import visé, ou d'un autre lieu ?

- db/migrations/0055_sortie_stock_evenement_prive.sql — nouveau type de mouvement, contraintes *_forme, controler_mouvement_stock remplacée : les règles d'avant (mise en place, réassort) sont-elles intactes ?

- apps/api/src/routes/factures.ts — validation (alertes, entrée en réserve, motif), correspondances (PUT, DELETE, apprentissage), export (zip, PDF, CSV).

- db/migrations/0057_factures_automatisees.sql et 0058_formation_famille_correspondances.sql — droits colonne par colonne, sécurité par ligne, controler_facture_figee remplacée (le total annoncé se fige).

- apps/api/src/routes/resultats.ts (chiffresDeSoiree, minutesPersonnel, filtre evenementTermine), routes/evenements-prives.ts (sortirDeLaReserve), routes/caisses-externes.ts (choix des colonnes, imports).

- Écrans : pages/resultats/Ensemble.tsx, ChiffresSoiree.tsx, ResteSoiree.tsx, pages/achats/, pages/factures/Factures.tsx, pages/direct/EnDirect.tsx.

## 9. Suivi

| Date | Fait | Commit |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-25 | Revue, corrections A1 à A7, migration 0058, dossier §15.175, documentation de reprise mise à jour | 0ff2657 et suivants |