# Phase 6 — Ticket client sur demande et duplicata

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-19 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-09-30 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.101 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 1 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.101 Ticket client sur demande — réalisé (2026-09-30)

Décision du §15.99 (aucun ticket imprimé à la caisse ; sur demande, le directeur le produit). Construit : dans Caisses → Tickets du match, le détail de chaque ticket porte un bouton « Ticket client ». Il ouvre le ticket mis en forme (raison sociale, adresse, SIRET et n° de TVA du lieu ; numéro, date, caisse, stand, personne qui a servi ; lignes, remise, offert, total, règlement, rendu ; TVA par taux en HT / TVA / TTC ; heure d'édition « à la demande du client » ; début de l'empreinte), avec « Imprimer » (imprimante du directeur, largeur ticket 72 mm) et « Fermer ». Un ticket d'annulation s'édite aussi, marqué « ANNULATION du ticket … ».

Règles : chaque édition est inscrite au journal technique (« Ticket client édité », n° d'édition) ; la 1re édition est l'original (aucun ticket n'a été remis à la vente), à partir de la 2e le ticket porte « DUPLICATA n° 1, 2… ». Si l'identité du lieu est incomplète, un avertissement (non imprimé) le signale. Hors production, le ticket porte « TICKET D'ESSAI — SANS VALEUR ».

Toujours à confirmer (question G.18 de questions-expert-comptable.md) : l'exception « hôtellerie-restauration » du ticket obligatoire (§15.18), et la forme exacte attendue d'un duplicata.

Vérifié : 2 tests serveur (éditions numérotées et journalisées, duplicata à la 2e ; édition refusée sans session de directeur, ticket d'un autre lieu introuvable) ; essai dans le navigateur sur le lieu d'essai local (ticket 2026-C1-000001 de Julie M. : 14,00 €, TVA 20 % 2,33 € sur 11,67 € HT, avertissement « identité du lieu incomplète » affiché hors du ticket).

## 2. Ce qui a été construit — commits

- 911d4b3 — 2026-09-30 — Ticket client sur demande : édition par le directeur, duplicata numéroté et journalisé (dossier §15.101)

## 3. Fichiers, par couche

### Tests

- apps/api/test/caissieres.test.ts — modifié — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/journal-technique.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/modele.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/routes/caisse.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/src/pages/caisse/MesCaisses.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/caisse/TicketClient.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- docs/avancement.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

Aucun fichier de test créé dans cette phase (les tests modifiés figurent dans la section 3).

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.