# Phase 38 — Assistant « pose ta question » et brief reformulé par Mistral

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-19 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-04 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.136, §15.137 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 2 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.136 Assistant « pose ta question » et brief reformulé par Mistral (2026-10-04)

Réalisé (migration 0029, ia/fournisseur.ts, routes/assistant.ts, phase 38) :

- Fournisseur : Mistral (décision de Rémi), par son interface de conversation avec outils ; modèle mistral-medium-latest (réglable). Clé posée par Rémi sur le serveur avec sudo flaix-admin cle-mistral (tapée sans affichage, vérifiée auprès de Mistral, fichier lisible par le seul service) — jamais vue ni manipulée par Claude. Sans clé : l'IA est absente, tout le reste fonctionne.

- Option du lieu « Assistant IA », désactivée par défaut (chaque question coûte), activée par FlaiX Expert dans le back-office. Limite : 60 questions par lieu et par jour.

- Ce que l'IA peut lire : cinq outils en lecture seule — liste des événements, résultats d'un événement ou d'une période, finances (jusqu'à la marge nette et la cible), rapport de soirée figé, marges du catalogue au prix actuel. Les montants y sont écrits comme à l'écran (« 18 640,00 € »). L'IA ne peut rien modifier.

- Consignes : répondre uniquement à partir des outils, recopier les montants, nommer l'événement ou la période, dire une donnée absente, aucun conseil juridique, fiscal ou social, « la marge nette de la soirée n'est pas le bénéfice du lieu ».

- Contrôle des chiffres (chiffresVerifies) : chaque nombre de la réponse est cherché dans les données lues (les petits comptes jusqu'à 10 sont tolérés) ; sinon l'écran affiche « chiffre à vérifier ». Trace : chaque échange est gardé (question, réponse, outils lus, modèle, contrôle, jetons consommés), en écriture seule.

- Règlement européen sur l'IA, article 50 : chaque réponse porte « Rédigé par une IA (modèle) ».

- Brief reformulé : si l'option est active, Mistral réécrit le brief en 2 ou 3 phrases ; la reformulation n'est retenue que si elle n'ajoute ni ne change aucun chiffre (reformulationFidele), sinon le brief par règles part. La trace dit qui l'a rédigé.

- Écran : entrée « Assistant » du menu (si l'option est active), questions suggérées, sources lues, nombre de questions restantes ; guide serveur complété (création de la clé par Rémi).

- À valider : contrat de traitement des données avec Mistral (RGPD) ; durée de conservation des échanges (à fixer avec Rémi).

- Tests : moteur 3, serveur 7 (option fermée par défaut, clé absente, lecture par outil et source citée, chiffre non retrouvé, limite du jour, reformulation fidèle retenue, reformulation inventée refusée), écrans 3 (dont le menu).

### 15.137 Un agent, des moteurs ; Mistral interchangeable, secours OVHcloud (2026-10-04)

Questions de Rémi (sa note FLAIX_AI_RUNTIME_AGENTS_ARCHITECTURE.md) : dépendance à Mistral ? ses propres agents ? combien d'agents ? Puis son schéma : « 1 agent + plusieurs moteurs spécialisés » (Financial, Forecast, Revenue, Stock, Staffing, Operations, Simulation, Benchmark, Alert).

Décisions :

- Un seul agent (l'Assistant) qui comprend, choisit ses lectures et rédige ; des moteurs déterministes qui calculent (jamais l'IA pour un chiffre). Un deuxième agent seulement s'il faut des droits différents (créer des tâches) ou si un agent a trop d'outils.

- Mistral est un fournisseur, pas une dépendance : passerelle unique (ia/fournisseur.ts), interface « chat/completions » avec outils commune à Mistral et à OVHcloud AI Endpoints ; l'agent (outils, consignes, contrôle des chiffres, trace) appartient à FlaiX.

- Secours OVHcloud AI Endpoints (choix de Rémi) : hébergé en Europe, même compte OVH que le serveur, modèle Mistral Small 3.2 ; bascule automatique si Mistral ne répond pas. Jeton posé par Rémi avec sudo flaix-admin cle-ovh-ia, qui vérifie aussi que les outils sont acceptés (les sources consultées divergeaient sur ce point).

- Pas de modèle installé chez nous pour l'instant (pas de carte graphique sur le serveur ; coût sans rapport avec l'usage).

- Ordre des moteurs : Revenue Engine (« où je perds de l'argent ») d'abord, choix de Rémi.

Tests : passerelle 5 (Mistral répond, secours qui prend le relais, tous en panne, même interface pour les deux, erreur du fournisseur).

## 2. Ce qui a été construit — commits

- 4a30d13 — 2026-10-04 — Assistant « pose ta question » et brief reformulé par Mistral, derrière une option du lieu (dossier §15.136)

- 047ce76 — 2026-10-04 — Passerelle d'IA : Mistral d'abord, OVHcloud AI Endpoints en secours (dossier §15.137)

## 3. Fichiers, par couche

### Base de données (migrations)

- db/migrations/0029_assistant.sql — créé — voir sur GitHub

### Tests

- apps/api/test/assistant.test.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/test/ia.test.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/test/options.test.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.test.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/assistant.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/assistant.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/editeur.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/index.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/config.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/ia/fournisseur.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/assistant.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/notifications.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/produits.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/serveur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/Assistant.test.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/Assistant.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

### Serveur OVH et outils (infra)

- infra/vps/deployer.sh — modifié — voir sur GitHub

- infra/vps/flaix-admin.sh — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- docs/avancement.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/guide-serveur-test-ovh.md — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### apps/api/test/assistant.test.ts

- assistant « pose ta question »

  - [F] option désactivée par défaut (chaque question coûte) : l'assistant est fermé

  - option active mais clé de l'IA absente : l'écran le sait, la question est refusée proprement

  - l'IA lit les résultats par un outil en lecture seule, recopie le montant, cite sa source ; l'échange est gardé

  - [F] un chiffre que les données ne contiennent pas : la réponse est marquée « à vérifier »

  - [F] limite par jour atteinte : la question est refusée

- brief reformulé par Mistral

  - reformulation fidèle : elle part sur le téléphone, et la trace dit « rédigé par Mistral »

  - [F] reformulation qui invente un chiffre : refusée, le brief par règles part à la place

### packages/domain/src/assistant.test.ts

- contrôle des chiffres de l'assistant

  - montants recopiés, dates et comptes : vérifié, quel que soit l'espace des milliers

  - les petits comptes (jusqu'à 10) ne bloquent pas : « 3 produits », « 2 soirées »

  - [F] un montant absent des données lues, ou recalculé de tête : à vérifier

### apps/api/test/ia.test.ts

- passerelle vers les modèles d'IA

  - Mistral répond : le secours n'est pas appelé

  - [F] Mistral ne répond pas : le secours OVHcloud prend le relais

  - [F] tous en panne : l'erreur remonte (l'écran dira de réessayer)

  - même interface pour Mistral et OVHcloud : adresse, jeton, modèle et outils envoyés ; modèle et fournisseur notés

  - [F] réponse en erreur du fournisseur : levée, pour que la passerelle passe au suivant

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Tests du moteur de cette phase : cd packages/domain && ./node_modules/.bin/vitest run src/assistant.test.ts.

- Tests contre la base : cd apps/api && ./node_modules/.bin/vitest run test/assistant.test.ts test/ia.test.ts.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.