# Phase 57 — Hygiène et HACCP

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-19 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-11 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.156 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 2 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.156 Hygiène et HACCP (2026-10-11)

Demande de Rémi (2026-10-10) : « ce que nous avons oublié de mettre dans le logiciel : hygiène et HACCP… est-ce que ça va être un module ? » ; idées du site O-Ven consultées (relevés horodatés, listes, alertes, dossier d'inspection). Proposition : un module à part, simple, pensé pour une buvette ; ordre validé le 2026-10-11.

Décisions :

- Module optionnel « Hygiène & HACCP » (actif par défaut, désactivable par FlaiX Expert), entrée « Hygiène » du menu.

- Réglages : équipements suivis (froid ≤ 4 °C, surgelé ≤ −18 °C, maintien au chaud ≥ 63 °C, friteuse), limites propres possibles, rattachés à un stand ou à tout le lieu ; tâches à l'ouverture, à la fermeture ou chaque semaine. Idées d'un clic (frigo, congélateur, vitrine chaude, friteuse ; plans de travail, lave-mains, dates limites, tireuse, poubelles, friteuse, dégivrage). Un équipement ou une tâche se désactive, jamais supprimé. Journalisés.

- Aujourd'hui : températures d'ouverture et de fermeture de chaque équipement, tâches à cocher (« fait par … à … »). Un relevé fait pendant un match y est rattaché.

- Réceptions : fournisseur, produits, type (frais ≤ 4 °C, surgelés ≤ −15 °C, épicerie), dates limites, emballages. Huile de friture : contrôle des composés polaires (au-delà de 25 %, à changer) ou huile changée.

- Conformité calculée par FlaiX Expert, jamais déclarée ; hors limite, l'enregistrement exige l'action corrective.

- Registre en écriture seule (ni modification ni effacement, même par l'application : vérifié par les droits de la base) ; registre d'une période, imprimable ou en PDF pour un contrôle sanitaire.

- Rappels dans le centre d'alertes : non-conformités des 7 derniers jours ; équipements sans relevé d'ouverture pendant un match.

- Plus tard : saisie depuis la tablette des caissières, photos (étiquettes, traçabilité), capteurs connectés, allergènes sur chaque produit.

Réalisé le 2026-10-11 : migration 0045 ; moteur (limites, lectures, conformités) ; serveur (réglages, registre, période, alertes, option) ; écran à cinq onglets. Tests : moteur 2, serveur 6 (relevé conforme rattaché au match, hors limite refusé sans action, friteuse, tâche, réception, huile, registre, écriture seule, alertes, option fermée), écran 2 ; vérifié dans le navigateur (frigo ajouté d'un clic, relevé 3,5 °C).

## 2. Ce qui a été construit — commits

- ca7116b — 2026-10-11 — Hygiène et HACCP : moteur et serveur (dossier §15.156)

- e621cad — 2026-10-11 — Hygiène et HACCP : écrans (dossier §15.156)

## 3. Fichiers, par couche

### Base de données (migrations)

- db/migrations/0045_hygiene_haccp.sql — créé — voir sur GitHub

### Tests

- apps/api/test/hygiene.test.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.test.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/hygiene.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/alertes.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/editeur.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/hygiene.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/index.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/journal-technique.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/routes/alertes.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/hygiene.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/serveur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/hygiene/Hygiene.test.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/hygiene/Hygiene.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### apps/api/test/hygiene.test.ts

- hygiène et HACCP

  - réglages : équipements et tâche, journalisés ; nom en double, limites inversées refusés

  - relevé conforme rattaché au match ; hors limite sans action refusé, avec action enregistré ; friteuse refusée

  - tâche faite ; réception non conforme avec action ; huile contrôlée puis à changer

  - registre de la période ; l'application ne peut ni modifier ni effacer un relevé

  - centre d'alertes : non-conformités de la semaine ; équipement sans relevé d'ouverture pendant le match

  - caissière sur la tablette de sa caisse (§15.159) : relevé et réception avec photo ; ni réglages ni registre

  - [F] option désactivée par FlaiX Expert : module fermé

### packages/domain/src/hygiene.test.ts

- hygiène et HACCP (§15.156)

  - températures : lecture, affichage, limites par défaut ou propres à l'équipement

  - réception : date limite, emballage, température selon le type ; huile de friture

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Tests du moteur de cette phase : cd packages/domain && ./node_modules/.bin/vitest run src/hygiene.test.ts.

- Tests contre la base : cd apps/api && ./node_modules/.bin/vitest run test/hygiene.test.ts.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.