# Phase 19 — Fidélité, partie gestion

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-21 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-01 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.114 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 3 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.114 Fidélité — partie gestion (2026-10-01)

Demande : 6ᵉ module de l'ordre fixé par Rémi (§15.109). Reprise du module 19 validé (§14) : abonnés seulement, n° d'abonné = identifiant unique (le même que la remise abonné du module 1), points convertibles en euros, codes promo, import de la base existante, historique de consommation lu dans les tickets.

Construit (nouvelle entrée de menu « Fidélité », prévue « plus tard » au §15.96 ; migration 0016) :

- Registre des abonnés : n° (majuscules, espaces ignorés — le même rapprochement qu'à la caisse), nom, e-mail et téléphone facultatifs, actif ou non (une fiche se désactive, elle ne se supprime pas). Les n° saisis à la caisse sans fiche sont signalés pour qu'on la crée.

- Points lus dans les tickets scellés : euros entiers de chaque ticket « remise abonné » non annulé × points par euro, + points de départ (import) + ajustements. Rien n'est recopié : un ticket annulé ne compte plus, automatiquement. Les mouvements hors caisse (départ, ajustement avec motif) sont en écriture seule (la base refuse modification et suppression).

- Règles des points vides tant que le lieu ne les fixe pas : le dossier ne donne que des valeurs de test (1 point / €, 100 points = 5 €) ; elles ne sont pas appliquées d'office. Exemple chiffré affiché une fois réglées.

- Historique de consommation par abonné : tickets (annulés barrés, sans points), mouvements, modification de la fiche, ajustement.

- Codes promo : pourcentage ou montant, dates, plafond d'usages facultatif, désactivables ; un code ne se réutilise pas ; état calculé (valide, à venir, expiré, épuisé, désactivé). Le compteur d'usages lit déjà les tickets qui porteront le motif « code promo ».

- Import de la base existante : fichier CSV d'un tableur, séparateur et en-têtes reconnus seuls (n°, nom, e-mail, téléphone, points), aperçu avant envoi, lignes fautives listées avec leur numéro, doublons du fichier écartés ; un n° qui a déjà une fiche n'est pas écrasé ; le serveur revérifie tout.

- Données personnelles : isolées par lieu ; le journal technique note quels champs ont changé, sans recopier nom, e-mail ou téléphone ; non recopiées dans le lieu de formation (minimisation). Question G.21 posée (registre des traitements, durée de conservation).

Choix à valider par Rémi :

- La base des abonnés vit dans FlaiX, en attendant le raccordement à l'application Break Eat. Le dossier dit : « ça doit apparaître dans ma base de données de l'application Break Eat », mais le mécanisme n'est pas conçu (il dépend de la façon dont ce backend est construit). FlaiX est le seul système qui voit les tickets de la caisse : il garde donc le registre et les points, et les transmettra à l'app Break Eat le jour où elle expose un accès (dans un sens ou dans les deux, à décider avec qui la maintient).

- Les règles des points (combien de points par euro, palier, valeur) : à fixer par Rémi ou par lieu.

Pas encore fait — partie caisse : dépenser des points et appliquer un code promo à la caisse (nouvelles remises « points » et « code promo » dans le ticket scellé). Point délicat, à trancher avant de construire : la caisse vend sans réseau ; un solde de points ou un plafond d'usages ne peut pas être vérifié sur une tablette coupée du serveur sans risque de double dépense. Proposition : points et codes plafonnés seulement avec réseau (refus clair sinon), codes sans plafond utilisables hors ligne (liste des codes valides gardée sur la tablette).

Vérifié : 8 tests du calcul (exemple du dossier : 32,40 € → 32 points ; 340 points → 3 paliers, 15 €, 40 restants ; MATCH50 −50 % sur 12,00 € → 6,00 € ; états d'un code ; import tolérant : en-têtes, séparateurs, guillemets, lignes fautives, doublons) ; 10 tests contre la base (n° inconnus signalés ; rattachement insensible à la casse et aux espaces ; ticket annulé exclu ; points nuls tant que non réglés puis 31 ; ajustement avec motif obligatoire ; historique ; journal sans données personnelles ; import sans écrasement avec points de départ ; codes uniques, plafonds, désactivation ; formation sans registre et en lecture seule). Suites complètes : 114 (moteur), 172 (serveur). Écran vérifié dans le navigateur.

## 2. Ce qui a été construit — commits

- e110233 — 2026-10-01 — Fidélité : migration (abonnés, mouvements de points en écriture seule, codes promo, réglages vides) et calcul (points, conversion, codes, import tolérant)

- f9ce7f4 — 2026-10-01 — Fidélité, serveur : abonnés, points lus dans les tickets scellés, ajustements, import, codes promo, refus en formation

- bd1b604 — 2026-10-01 — Fidélité, écran (abonnés, historique, ajustements, codes promo, import, règles des points), menu ; dossier §15.114, question G.21

## 3. Fichiers, par couche

### Base de données (migrations)

- db/migrations/0016_fidelite.sql — créé — voir sur GitHub

### Tests

- apps/api/test/fidelite.test.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/fidelite.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/fidelite.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/index.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/journal-technique.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/routes/fidelite.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/serveur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/composants/Coquille.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/fidelite/Fidelite.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- docs/avancement.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/questions-expert-comptable.md — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### packages/domain/src/fidelite.test.ts

- points et conversion (exemple du dossier, valeurs de test)

  - 32,40 € TTC à 1 point par euro → 32 points ; un ticket annulé ou nul n'en donne pas

  - 340 points, palier de 100 = 5 € → 3 paliers, 15 €, 40 points restent

- codes promo

  - valide dans ses dates et sous son plafond ; sinon à venir, expiré, épuisé ou désactivé

  - −50 % sur 12,00 € → 6,00 € ; un montant ne dépasse jamais le panier

- import tolérant de la base d'abonnés

  - reconnaît les en-têtes usuels, le point-virgule, les guillemets ; normalise le n°

  - virgule comme séparateur, colonnes dans un autre ordre, colonnes en trop ignorées

  - lignes fautives listées avec leur numéro de ligne ; doublon pris une seule fois

  - sans colonne n° d'abonné ou nom : rien n'est importé, l'erreur le dit

### apps/api/test/fidelite.test.ts

- abonnés et points

  - lieu neuf : aucune règle de points supposée ; le n° inconnu de la caisse est signalé

  - une fiche rattache les tickets du n° (casse et espaces ignorés), annulation exclue ; points nuls tant que non réglés

  - règles réglées : 1 point par euro entier → 31 points

  - ajustement : motif obligatoire, journalisé, compté dans le solde

  - historique : tickets (annulé marqué, sans points) et mouvements

  - modification et désactivation journalisées sans recopier les données personnelles

- import de la base existante

  - crée les nouveaux abonnés avec leurs points de départ ; un n° déjà présent est signalé, pas écrasé

  - [F] une ligne invalide fait refuser tout l'envoi

- codes promo

  - créé, unique, désactivable ; son état est calculé

- mode formation

  - le registre des abonnés n'est pas recopié dans le lieu d'entraînement, et ne s'y modifie pas

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Tests du moteur de cette phase : cd packages/domain && ./node_modules/.bin/vitest run src/fidelite.test.ts.

- Tests contre la base : cd apps/api && ./node_modules/.bin/vitest run test/fidelite.test.ts.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.