# Phase 21 — Back-office éditeur, niveau 1

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-21 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-01 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.116 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 2 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.116 Back-office éditeur — niveau 1, supervision technique (2026-10-01)

Demande : 9ᵉ et dernier module de l'ordre fixé par Rémi (§15.109). Cadrage déjà acté au §15.13 : deux niveaux strictement séparés ; règle absolue : aucun compte Break Eat n'écrit dans les données d'un lieu.

Construit — niveau 1 (adresse /editeur, espace à part ; migration 0018) :

- Comptes Break Eat distincts des comptes des lieux (table compte_editeur), créés par sudo flaix-admin creer-editeur (mot de passe provisoire affiché une seule fois dans le terminal de celui qui lance la commande), cookie distinct (fx_editeur, limité aux adresses /api/editeur), session de 8 heures, changement de mot de passe (ferme les autres sessions). Un compte de lieu ne se connecte pas au back-office ; un compte Break Eat ne se connecte pas comme un lieu.

- Une session éditeur n'a pas de lieu : les politiques de sécurité par ligne de la base ne lui montrent aucune ligne d'un lieu et refusent toute écriture — tests B6 et B7 (§15.19) vérifiés au niveau de la base, pas seulement de l'application.

- Vue du parc (fonction vue_parc(), seule lecture permise, réservée aux comptes éditeur) : par lieu réel (jamais un lieu de formation) — stands, caisses et tablettes actifs, matchs joués et ouverts (depuis quand), dernier Z, dernier mois clôturé, mois terminés non clôturés, exercice réglé ou non, dernière activité, dernière vérification d'intégrité. Aucun montant, aucun ticket, aucun nom de salarié (vérifié par test sur la réponse). Alertes : match ouvert depuis plus de 24 h, mois à clôturer, rupture d'intégrité, exercice non réglé. Version en service affichée.

- Vérifier l'intégrité d'un lieu : le serveur relit ses chaînes (caisses, journal technique, clôtures) et ne renvoie que des états (intact / rupture, nombre de maillons) ; chaque vérification est inscrite au journal technique du lieu, qui voit « Break Eat — nom » et le résultat.

Pas construit, et pourquoi :

- Niveau 2 — support sur autorisation du lieu (lecture seule, limitée dans le temps, ouverte par le lieu depuis son écran) : même mécanique que le compte vérificateur (§15.12), qui relève du dossier de conformité que Rémi veut voir ensemble.

- Attestations à réémettre, archives annuelles : n'existent pas encore (Conformité).

- Facturation Break Eat (12a) : abonnement et commission C&C — la commission dépend des ventes de l'app Break Eat (non raccordée), l'abonnement des contrats ; une facture émise par Break Eat est un document fiscal de Break Eat (numérotation, mentions, facture électronique à partir de septembre 2027 pour une PME) : à cadrer avec Rémi.

Vérifié : 9 tests contre la base (connexion séparée dans les deux sens ; cookie protégé ; parc sans le lieu de formation et sans aucun montant ; refus sans session éditeur et avec un cookie de directeur ; vue_parc() refusée à un directeur ; B7 : la session éditeur n'ouvre aucun écran de lieu ; B6 : sans lieu, zéro ligne lue et écriture refusée par la base ; vérification d'intégrité journalisée chez le lieu ; lieu de formation refusé ; mot de passe et déconnexion). Suites complètes : 124 (moteur), 189 (serveur). Écran vérifié dans le navigateur avec un compte éditeur d'essai local (parc, alertes, vérification « chaînes intactes »).

## 2. Ce qui a été construit — commits

- e83eaf3 — 2026-10-01 — Back-office éditeur, niveau 1, serveur : comptes Break Eat séparés, sessions sans lieu, vue du parc sans montant, vérification d'intégrité journalisée chez le lieu ; tests B6/B7 (migration 0018)

- a698a23 — 2026-10-01 — Back-office éditeur : écran /editeur (parc, alertes, vérification d'intégrité, mot de passe), commande creer-editeur ; dossier §15.116

## 3. Fichiers, par couche

### Base de données (migrations)

- db/migrations/0018_back_office_editeur.sql — créé — voir sur GitHub

### Tests

- apps/api/test/editeur.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/editeur.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/index.ts — modifié — voir sur GitHub

- packages/domain/src/journal-technique.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/src/outils/cli.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/editeur.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/periodes.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/serveur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/editeur/EspaceEditeur.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

### Serveur OVH et outils (infra)

- infra/vps/flaix-admin.sh — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- docs/avancement.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/guide-serveur-test-ovh.md — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### apps/api/test/editeur.test.ts

- connexion éditeur

  - cookie distinct ; un compte de lieu ne se connecte pas au back-office

  - un compte éditeur ne se connecte pas comme un lieu (aucun lieu)

- vue du parc

  - le lieu y figure, sans aucun montant ; jamais son lieu de formation

  - [F] sans session éditeur : refusé ; une session de directeur n'ouvre pas le back-office

- B6 / B7 — un compte FlaiX Expert ne lit ni n'écrit les données d'un lieu

  - [F] sa session n'ouvre aucun écran d'un lieu

  - [F] au niveau de la base : sans lieu, il ne voit aucune ligne et ne peut rien écrire

- vérification d'intégrité

  - le serveur relit les chaînes du lieu, ne renvoie que des états, et l'inscrit au journal du lieu

  - [F] un lieu inconnu ou de formation est refusé

- consommation de l'IA (§15.149)

  - totaux par lieu et coût estimé, sans le texte des questions ; réservée aux comptes FlaiX Expert

- mot de passe et déconnexion

  - changement de mot de passe (l'actuel est exigé), puis déconnexion

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Tests contre la base : cd apps/api && ./node_modules/.bin/vitest run test/editeur.test.ts.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.