# Phase 37 — Brief de fin de soirée en notification sur le téléphone

FlaiX Expert · dossier de développement · généré le 2026-10-19 depuis le dépôt Break-Eat-APP/flaix-expert. Règles du projet : AGENTS.md.

| Dates | 2026-10-04 |
| --- | --- |
| Décision | dossier projet §15.134, §15.135 |
| État | livrée, tests au vert au moment du commit |
| Commits | 1 |

## 1. Ce qui a été décidé, et pourquoi

### 15.134 Note produit de Rémi (ChatGPT) : Flaix Ops / Expert / Autopilot, agents IA (2026-10-04)

Rémi a partagé une note produit rédigée avec ChatGPT (FLAIX_EXPERT_PRODUCT_SPEC_CLAUDE_CODE.md : couche d'intelligence décisionnelle, détecteur de fuites de revenus, cerveau d'événement, agents IA, simulation, jumeau numérique, mémoire du stade, Autopilot). Avis rendu le 2026-10-04 dans la conversation, avec une recherche sur les concurrents (Oracle Simphony, Shift4/VenueNext, SpotOn/Appetize, Nory, WaitTime, Safari AI) et sur l'AI Act. IA : à décider avec Rémi, rien de construit seul ; priorités à arrêter ensemble.

Analyse remise : docs/strategie/analyse-intelligence-2026-10.md, en Word et PDF (FlaiX-Expert-Intelligence-prevision-decision-v1), copiés dans le dossier OneDrive « FlaixX Expert ».

Décisions de Rémi (2026-10-04) : (1) on commence par le brief de fin de soirée et l'assistant ; (2) fournisseur d'IA : Mistral (entreprise française, hébergement en Europe) ; (3) le brief arrive en notification sur le téléphone (application installée), sans e-mail pour l'instant.

### 15.135 Brief de fin de soirée en notification sur le téléphone (2026-10-04)

Réalisé (migration 0028, moteur brief.ts, phase 37) :

- Le brief : établi par des règles fixes à partir du rapport de soirée figé — titre (« Spartiates – Rouen : 18 640,00 € encaissés »), une ligne (tickets, panier moyen, marge nette), puis au plus quatre points dans l'ordre : la marge nette face à sa cible, l'évolution par rapport à l'événement précédent, ce qui demande une vérification (écart d'espèces au-delà de la tolérance, écart de stock, alertes fortes), le meilleur produit. Chaque chiffre est un chiffre du rapport, recopié ; une marge incalculable est dite comme telle.

- Garde-fou pour l'IA à venir : reformulationFidele refuse toute reformulation qui contient un nombre absent du brief d'origine — Mistral pourra réécrire, jamais inventer.

- Envoi : à la clôture de l'événement, une fois la transaction de clôture validée, vers chaque appareil abonné d'un directeur du lieu (Web Push de l'application installée ; aucun service extérieur à part celui du téléphone). Une seule fois par événement (table brief_soiree, écriture seule : contenu, « rédigé par les règles », nombre d'appareils atteints). Une notification qui échoue n'annule jamais la clôture ; un téléphone désabonné (réponse 404/410) est retiré.

- Clés du serveur (VAPID) : créées au premier besoin, gardées dans la base, sur le serveur.

- Écrans : Paramètres → Notifications (activer sur cet appareil, envoyer une notification d'essai, désactiver ; explication pour l'iPhone : ajouter l'application à l'écran d'accueil) ; toucher la notification ouvre le rapport de soirée ; « Le brief de la soirée » en tête du rapport.

- Pas encore : la reformulation et l'assistant par Mistral (il faut le compte et la clé de Rémi) ; le brief de veille (avec la prévision).

- Tests : moteur 6, serveur 7, écrans 2. Vérifié dans le navigateur (le navigateur intégré bloque les notifications : l'essai réel se fait sur le téléphone de Rémi).

## 2. Ce qui a été construit — commits

- bcb9455 — 2026-10-04 — Brief de fin de soirée envoyé en notification sur le téléphone du directeur (dossier §15.135)

## 3. Fichiers, par couche

### Base de données (migrations)

- db/migrations/0028_brief_notifications.sql — créé — voir sur GitHub

### Tests

- apps/api/test/notifications.test.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/brief.test.ts — créé — voir sur GitHub

### Moteur de calcul (packages/domain)

- packages/domain/src/brief.ts — créé — voir sur GitHub

- packages/domain/src/index.ts — modifié — voir sur GitHub

### Serveur (apps/api)

- apps/api/package.json — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/evenements.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/notifications.ts — créé — voir sur GitHub

- apps/api/src/routes/rapport-soiree.ts — modifié — voir sur GitHub

- apps/api/src/serveur.ts — modifié — voir sur GitHub

### Écrans (apps/web)

- apps/web/public/sw.js — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/App.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/parametres/Notifications.test.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/parametres/Notifications.tsx — créé — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/parametres/Parametres.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/resultats/RapportSoiree.test.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/pages/resultats/RapportSoiree.tsx — modifié — voir sur GitHub

- apps/web/src/styles.css — modifié — voir sur GitHub

### Documentation

- docs/avancement.md — modifié — voir sur GitHub

- docs/flaix-gestion-dossier-projet.md — modifié — voir sur GitHub

### Autres

- pnpm-lock.yaml — modifié — voir sur GitHub

## 4. Tests créés dans cette phase

### apps/api/test/notifications.test.ts

- abonnement du téléphone

  - la clé publique du serveur est créée une fois, puis toujours la même

  - [F] une adresse d'abonnement qui n'est pas en https est refusée

  - le téléphone s'abonne ; s'abonner deux fois ne fait pas deux abonnements ; l'essai arrive

- brief de fin de soirée

  - à la clôture de l'événement, chaque téléphone abonné reçoit le brief, une seule fois

  - le rapport de soirée montre le même brief

  - [F] un téléphone désabonné côté navigateur (410) est retiré ; la clôture n'échoue jamais pour une notification

### packages/domain/src/brief.test.ts

- brief de fin de soirée

  - exemple du dossier : cible tenue, encaissé en baisse, écart d'espèces, écart de stock — au plus quatre points, dans l'ordre

  - [F] marge incalculable : dite comme telle, jamais un chiffre à la place

  - premier événement, rien d'anormal : l'évolution n'est pas inventée, le meilleur produit apparaît

  - la notification reprend le titre, la ligne de résumé et les deux premiers points

- garde-fou des reformulations par l'IA

  - les nombres se lisent quel que soit l'espace des milliers

  - [F] une reformulation qui ajoute ou change un chiffre est refusée ; une reformulation fidèle est acceptée

## 5. Pour reprendre ou vérifier cette phase

- pnpm install, pnpm db:up (PostgreSQL local dans Docker), pnpm db:migrate.

- Tests du moteur de cette phase : cd packages/domain && ./node_modules/.bin/vitest run src/brief.test.ts.

- Tests contre la base : cd apps/api && ./node_modules/.bin/vitest run test/notifications.test.ts.

- Avant toute modification : lire AGENTS.md (règles et invariants), puis la section du dossier projet indiquée ci-dessus. Une migration appliquée ne se modifie jamais ; un refus de la base est voulu.

- Ordre de construction complet : docs/developpement/JOURNAL_DES_PHASES.md ; où trouver quoi : docs/developpement/CARTE_DU_CODE.md.